Tên dự án: Mini E-commerce

1. Tổng quan dự án

Xây dựng một nền tảng bán hàng trực tuyến (quy mô nhỏ) cho phép người dùng xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng. Hệ thống bao gồm giao diện cho khách mua hàng và một giao diện quản trị cơ bản (Admin).

2. Kiến trúc Công nghệ (Tech Stack)

Frontend:

- Framework: React + TypeScript.

- State Management: Redux Toolkit

- Styling: Tailwind CSS hoặc Ant Design/MUI.

Backend:

- Runtime: Node.js với Express (TypeScript).

- ORM (Object-Relational Mapping): Prisma.

- Authentication: JSON Web Token (JWT) & bcrypt để mã hóa mật khẩu.

Database:

- Hệ quản trị: MySQL.

Deployment:

- Front-end: Vercel

- Backend and DB: Render

3. Lộ trình thực thi (Dự kiến);

Tuần 1: Thiết lập nền tảng & Database

Mục tiêu: Cả front và back đều chạy được dự án "Hello World" và kết nối được với Database.

- Backend:

  - Khởi tạo dự án Express với TypeScript.

  - Thiết kế Schema Database trên MySQL.

  - Cài đặt Prisma ORM và tạo các Model làm việc (User, Product, Category).

  - Viết API Đăng ký/Đăng nhập (sử dụng JWT & bcrypt).

- Frontend:

  - Khởi tạo dự án React (Vite) với TypeScript.

  - Cài đặt thư viện: RTK query, react-router-dom, tailwind-css,….

  - Thiết kế giao diện (UI) trang Login và Register.

  - Kết nối gọi API Login từ Backend và lưu Token vào localStorage.

Tuần 2: Quản lý Sản phẩm & Hiển thị

Mục tiêu: Hiển thị dữ liệu từ Database lên giao diện và làm chức năng Admin đơn giản.

- Backend:

  - Viết API CRUD cho Product: GET /products, POST /products (cho Admin), GET /products/:id.

  - Tạo dữ liệu mẫu (Seed data) khoảng 10-20 sản phẩm vào MySQL.

  - Viết logic lọc sản phẩm theo Category.

- Frontend:

  - Thiết kế trang Chủ (Home): Hiển thị danh sách sản phẩm (Card UI).

  - Thiết kế trang Chi tiết sản phẩm.

  - Làm bộ lọc (Filter) theo danh mục bên Sidebar.

  - Xây dựng Form thêm sản phẩm dành cho Admin.

Tuần 3: Giỏ hàng & Logic Đặt hàng (Trọng tâm)

Mục tiêu: Người dùng có thể chọn hàng và "chốt đơn" (lưu vào DB).

- Backend:

  - Thiết kế bảng Orders và OrderItems.

  - Viết API POST /orders: Tiếp nhận danh sách sản phẩm từ FE, tính tổng tiền, kiểm tra kho (stock) và lưu vào DB.

  - Viết API GET /orders/me: Lấy lịch sử mua hàng của User đang đăng nhập.

- Frontend:

  - Sử dụng React Context API để quản lý trạng thái Giỏ hàng (Thêm/Sửa/Xóa/Tính tổng).

  - Thiết kế trang Giỏ hàng (Cart page).

  - Thiết kế nút "Thanh toán" (Checkout) để gửi dữ liệu giỏ hàng về Backend.

Tuần 4: Hoàn thiện, Kiểm thử & Demo

Mục tiêu: Làm mượt trải nghiệm và sửa lỗi.

- Các việc cần làm:

  - Phân quyền (Authorization): Đảm bảo User thường không thể vào link /admin hoặc gọi API thêm sản phẩm.

  - Validation: Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Ví dụ: giá tiền không được âm, email phải đúng định dạng).

  - Error Handling: Hiển thị thông báo lỗi thân thiện trên giao diện khi API lỗi.

  - Review Code: Đọc code để hiểu và tối ưu.